

**PROJETO BÁSICO**

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

Revisão: 02

São Luís- MA

Junho/2021

**PROJETO BÁSICO**

# RESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

# DETALHAMENTO DO OBJETORESUMO DO OBJETO

* 1. O objeto deste Projeto Básico consiste na Contratação de Empresa Especializada para Execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

# DETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

# JUSTIFICATIVADETALHAMENTO DO OBJETO

* 1. O detalhamento do objeto deste Projeto Básico encontra-se nos Cadernos de Encargos e demais documentos em anexo.
  2. As atividades que impactarão as manobras de atracação e desatracação no Porto do Itaqui serão precedidas de planejamento/alinhamento com a Fiscalização EMAP e Gerência de Operações para definição do menor impacto nas operações.

# JUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUALJUSTIFICATIVA

* 1. Conforme estudos batimétricos e Solicitação de Estudo de Engenharia (SEE) emitida pela Gerência de Operação Portuária da EMAP, as áreas ao norte e ao sul da Ilha de Guarapirá, quando em baixa mar, apresentam nível do fundo marinho acima do que pode ser considerado seguro para a atracação e desatracação dos navios com calado acima de 12 metros. Ao Sul considera-se a existência de alto-fundo enquanto que ao Norte o taludamento natural da própria ilha (Guarapirá) é responsável pelo alto fundo.
  2. O cenário acima reflete, atualmente, em uma restrição para os momentos de atracação e desatracação. Desta forma, por motivo de segurança da navegação, as referidas manobras necessitam ocorrer somente em horários, correspondentes a maré alta, ou seja, a operação necessita fazer uso do calado dinâmico diariamente.
  3. Ao Norte da Ilha de Guarapirá a restrição citada impossibilita as operações *ship to ship* pretendida pela Transpetro, manobra onde um navio atraca a contra-bordo de outro aproveitando a mesma estrutura de cais existente. Enquanto que ao Sul, as restrições, atualmente, são referentes aos berços 100, 101 e 102, no entanto, considerando o Contrato de Arrendamento nº 03/2019 celebrado entre a União por intermédio do Ministério de Infraestrutura, e a empresa ITACEL – Terminal De Celulose de Itaqui S.A assinado em 11/04/2019, que prevê a construção do Berço 99, conforme cláusulas 2.2 e 2.3, esta restrição se estenderá também ao Berço 99, conforme carta/ofício SUZITQ nº 005-2019 impetrada junto a EMAP em 26/07/2019 cujo conteúdo solicita providências para a compatibilização entre a profundidade do Berço 99 e a profundidade do canal de acesso e bacia de evolução.
  4. Pelos motivos explicados acima, e considerando que o aprofundamento nas áreas em questão e a retirada da rocha do fundo marinho pode se concluir que tais ações tornarão a atracação/desatracação de navios mais segura e sem restrição de horário, além de permitir as operações *ship to ship*, melhorando assim, a eficiência e a produtividade do Porto do Itaqui,
  5. Com relação à contratação do gerenciamento, explica-se que obras por si só são processos demasiadamente complexos quando se avalia o seu gerenciamento. Em se tratando de obras portuárias o nível de complexidade torna-se ainda mais elevado.
  6. Assim, por se tratar de uma área especializada (dragagem) e com grande sensibilidade, uma vez que a não execução na qualidade e período planejado, afeta diretamente todas as operações portuárias, fica latente a necessidade de controle e consultoria técnica durante a execução desse Contrato.
  7. Com relação à batimetria explica-se a necessidade para que se tenha, além da batimetria já realizada pela empresa executora da dragagem, uma outra campanha independente para confirmação dos valores e volumes contratados e que possam ser facilmente auditados cumprindo-se as exigências legais.
  8. Dessa forma ter um gerenciamento de obra que adote critérios competitivos baseados em qualidade, melhor relação custo x benefício, desempenho de entrega e flexibilidade, passando pelo projeto, planejamento, execução de forma controlada até sua entrega final é fortemente recomendado. Desta forma, busca-se a otimização dos recursos públicos com qualidade de modo que a administração possa usufruir da infraestrutura instalada na condição e no tempo devido.
  9. Nesse contexto, por também se tratar de uma área especializada, dragagem, que será desenvolvida durante 24 horas por dia e de grande vulto, há a necessidade de controle e consultoria técnica especializada durante a execução dos serviços, assim como, pessoal especializado na área para esse fim. Informa-se ainda que a administração pública não possui recursos próprios especializados na área para garantir a conformidade da prestação do presente serviço e a correta locação de recursos.
  10. Assim, diante do exposto, para atender aos requisitos legais impostos na legislação vigente, e garantir a plena operacionalidade do porto é justificada a solicitação da contratação.
  11. É nesse contexto e considerando a atual gestão empreendedora, tecnológica e sustentável, a Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), apresenta este Projeto Básico para a contratação de empresa especializada para execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste a ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA.

# PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃOPRAZOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

* 1. Para o Lote 1, o Contrato terá os seguintes prazos:
     1. O Prazo de execução será de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço (O.S.) emitida pela EMAP autorizando o início das atividades;
     2. O Prazo de Vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
  2. Para o Lote 2, o Contrato terá os seguintes prazos:
     1. O Prazo de execução será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço (O.S.) emitida pela EMAP autorizando o início das atividades;
     2. O Prazo de Vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSCRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

* 1. A execução dos serviços objeto deste Projeto Básico seguirão os cronogramas sintéticos apresentados na Tabela 1 e Tabela 2 a seguir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 1 – Execução da Dragagem de Aprofundamento** | | | | | | | |
| **Item** | **Descrição dos Serviços** | **Mês** | | | | | |
| **1** | **2** | | | | **3** |
| Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem4 |
| 1 | Mobilização | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Dragagem |  | X | X | X | X |  |
| 3 | Realocação das boias de sinalização náutica |  | X |  |  | X |  |
| 4 | Desmobilização |  |  |  |  |  | X |

Tabela 1: Cronograma sintético Dragagem- Lote 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote 2 – Gerenciamento** | | | | | | |
| **Item** | **Descrição dos Serviços** | **Mês** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Mobilização | X |  |  |  |  |
| 2 | Batimetria pré dragagem |  | X |  |  |  |
| 3 | Realocação das boias de sinalização náutica |  |  | X |  |  |
| 4 | Batimetria durante a dragagem |  |  | X |  |  |
| 5 | Batimetria pós dragagem |  |  |  | X |  |
| 6 | Desmobilização |  |  |  |  | X |

Tabela 2: Cronograma sintético Gerenciamento - Lote 2

* 1. Ambas as contratadas somente poderão iniciar a mobilização após a emissão da O.S. pela EMAP.

# LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

# DA CONTRATAÇÃOLOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

* 1. Os serviços serão realizados ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui, localizado na Av. dos Portugueses, s/nº, Bairro Itaqui, em São Luís – MA, CEP 65.085-370, conforme local indicado na Figura 1 a seguir.



Figura 1: Localização dos Serviços

* 1. Para ambos os Lotes, os serviços serão realizados 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. A Contratada poderá realizar os serviços em jornada de trabalho diferente desta especificada, sem ônus para EMAP e com autorização prévia da Fiscalização.
  2. As atividades que impactarão as manobras de atracação e desatracação no Porto do Itaqui serão precedidas de planejamento/alinhamento com a Fiscalização EMAP e Gerência de Operações para definição do menor impacto nas operações.

# DA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

# DA MATRIZ DE RISCODA CONTRATAÇÃO

* 1. A contratação será de acordo com o art. 42 da Lei 13.303/2016, sob regime de contratação **preço unitário** e critério de **julgamento será Menor Preço** com **modo de disputa fechado**, conforme disposto no § 2º, art. 52 da Lei 13.303.
  2. O orçamento não será sigiloso pois o projeto foi elaborado por empresa projetista terceirizada, conforme Contrato nº 058/2020/00-01/EMAP, não tendo assim, esta Administração como assegurar o sigilo.
  3. A modalidade de licitação será conforme LRE (Lei de Responsabilidade das Estatais) uma vez que se configura como serviços e equipamentos especializados, isto é, não comuns.
  4. O julgamento por menor preço tem o objetivo de contratar a proposta mais vantajosa para Administração Pública. O modo de disputa fechado decorre da própria natureza da licitação, em virtude de ser um serviço de engenharia e não serviço comum.
  5. A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1º Art. 81 da Lei 13.303/2016.
  6. A preferência que dita a Lei sobre o regime de contratação semi-integrada não se aplica neste caso, uma vez que a contratação se trata somente de execução de obra e gerenciamento da mesma, sem possibilidade de propostas de melhorias, uma vez que a solução de execução está totalmente desenvolvida.
  7. Esta licitação não é destinado exclusivamente à Micro Empresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, pois os valores são expressivos e incompatíveis com os referidos tipos de Pessoa Jurídica, conforme especificações da Lei Complementar nº 123/2006, art. 48, inciso I.
  8. Não haverá reserva de cota exclusiva para Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, pois o objeto não se trata de aquisição de bens de natureza divisível.

# DA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃODA MATRIZ DE RISCO

* 1. O inciso X, do Art. 42, da Lei 13.303/2016, conceitua Matriz de Riscos como:

Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência;

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

* 1. Para esta contratação elaborou-se uma Matriz de Risco, anexada a este Projeto Básico, na qual não foram imputados à Contratada nenhum evento de risco que gerasse taxa adicional a esta contratação.
  2. O § 8º do Art. 81 da lei 13.303/2016, informa que “é vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da Contratada” e cuja coluna de “Item Superveniente impactantes no equilíbrio econômico-financeiro” esteja classificada como “Não”.

# SOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTESOBRE A SUSTENTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

* 1. Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado prazo. Neste sentido, este Projeto Básico ressalta a sustentabilidade deste projeto nos seguintes itens:
     1. **Geração de efluentes:** Não haverá geração excessiva de efluentes, somente aqueles provenientes da atividade humana em processo laboral. Para tanto serão utilizadas as instalações sanitárias móveis locadas, as quais terão os efluentes recolhidos periodicamente com destinação adequada.
     2. **Destinação de resíduos oriundos da dragagem:** O resíduo gerado, oriundo da atividade de dragagem, será destinado para área de despejo previamente licenciada pela SEMA e adjudicada pela Autoridade Marítima.
        1. Os demais resíduos gerados serão destinados à área legalizada, atendendo à legislação vigente.
        2. Estas ações estão alinhadas aos princípios da Política do Sistema de Gestão Ambiental da EMAP principalmente no que diz respeito à prevenção à poluição e práticas socioambientais positivas.
     3. **Impactos sociais:** Não haverá impacto negativo para vizinhança, uma vez que o objeto deste Projeto Básico será realizado totalmente dentro da área de administração da EMAP.
        1. Como impacto positivo tem-se a geração de novos empregos e a melhoria da segurança da navegação, além da melhoria de produtividade do Porto do Itaqui, elevando os níveis de movimentação e consequente arrecadação tributária para o Estado do Maranhão.
     4. **Impactos para a imagem da EMAP:** A EMAP, com a execução desse serviço contribuirá para a afirmação da imagem da EMAP com sua política de gestão empreendedora e sustentável focada no potencial humano e na valorização das práticas de desenvolvimento econômico, tecnológico, ambiental e social.

# SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

# VALOR ESTIMADO SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1. **LOTE 1 - ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DO TRABALHO**

As orientações a seguir deverão ser seguidas no início e ao longo de todo contrato.

* + 1. **TRABALHO EM ALTURA**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. **E.P.I´s**
2. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
3. Uso de cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo para trabalhos em altura,
4. Para eletricista prevalece a mesma determinação não sendo permitido o uso do cinto abdominal (cinturão).
5. Os cintos não poderão ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessária a fixação de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado.
6. Todo e qualquer funcionário deverá receber treinamento específico para realização da atividade;
7. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
8. O sistema de proteção contra queda deverá ser constituída de anteparos rígidos, em sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 1,20 m de altura para travessão superior, 0,70 cm para travessão intermediário e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18.
9. Emissão de Permissão de Trabalho para trabalhos em altura.
10. Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco).
11. **USO DE ANDAIME:**
12. As estruturas de andaimes devem ser metálicas, sendo proibido o uso de andaimes de madeira.
13. Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e depois a cada 3m.
14. deverá dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho .
15. Deverá ser apresentado memorial de cálculo e ART das linhas de vida instaladas na obra.
16. **USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PTA:**
17. Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa autorizado pelo fabricante.
18. Deverá ser mantido outro empregado habilitado para operador a plataforma em caso de emergência.
19. O cinto de segurança deverá estar afixado no local correto;
20. Deverá ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operação em emergência,
21. Não colocar membros superiores em posição de prensamento,
22. Durante o deslocamento da TPA somente o operador poderá estar no cesto,
23. A PTA deverá ter extintor de incêndio no cesto,
24. A PTA deverá trabalhar isolada em toda a sua área de alcance
25. **USO DE ESCADA:**
26. A escada móvel não deve ultrapassar 7m.
27. .As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes.
28. Não utilizar escadas metálicas para atividades com eletricidade;
29. Ao se utilizar escada de mão para acessar um local de trabalho mais elevado, a extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local.
30. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor de segurança da EMAP.
31. A empresa deverá manter relação atualizada com os nomes de todos os colaboradores que estarão autorizados a realizar trabalho em altura e manter uma cópia do documento na frente de serviço.
32. A empresa deverá apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura.
33. Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realização de atividades sob efeito de drogas (álcool, etc.).
34. Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que não façam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a área operacional, deverão ter autorização do fiscal EMAP e receber informações do setor de segurança da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.
    * 1. **ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO A ENERGIA ELÉTRICA**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Apresentar certificado dos empregados em comprovação de qualificação profissional para realização de atividades envolvendo eletricidade.
3. Apresentar certificado do curso de NR-10 dos empregados envolvidos com atividades com eletricidade.
4. Elaboração de procedimento específico para as atividades de elétrica e treinar os executantes no mesmo.
   * 1. **MANUSEIO DE CARGAS SUSPENSAS / ELEVADAS (PONTE ROLANTE, GUINDASTE, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Apresentar certificado que comprove a qualificação profissional para a operação de equipamentos de guindar.
3. Equipamentos e acessórios devem ser adequados ao serviço proposto e estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, preencher *check list* diariamente..
4. Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.
5. Elaborar procedimento específico para operação de manuseio de carga suspensas e treinar os operadores no mesmo.
6. Deverá ser elaborado inventário dos equipamentos de guindar e dos acessórios, além de plano de manutenção preventiva dos equipamentos.
7. Os equipamentos de guindar e acessórios deverão passar por inspeções e manutenções periódicas.
8. Deverá ser elaborado plano de rigging para içamento de cargas a partir de 10 toneladas e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de içamento de carga.
   * 1. **EXPOSIÇÃO A PARTES MÓVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES, SERRAS ELÉTRICAS, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Apresentar certificado que comprove a qualificação profissional para a operação de equipamentos de guindar.
3. Equipamentos e acessórios devem ser adequados ao serviço proposto e estar em perfeito estado de conservação e funcionamento , preencher check list diariamente..
4. Fazer dimensionamento dos equipamentos e recursos de acordo com as cargas.
5. Elaborar procedimento específico para operação de manuseio de carga suspensas e treinar os operadores no mesmo.
6. Deverá ser elaborado inventário dos equipamentos de guindar e dos acessórios, além de plano de manutenção preventiva dos equipamentos.
7. Os equipamentos de guindar e acessórios deverão passar por inspeções e manutenções periódicas.
8. Deverá ser elaborado plano de rigging para içamento de cargas a partir de 10 toneladas e/ou carga negativa e para os demais apresentar plano de içamento de carga.
   * 1. **EXPOSIÇÃO A PARTES MÓVEIS / ROTATIVAS (BETONEIRAS, SERRAS CIRCULARES, SERRAS ELÉTRICAS, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas corretamente.
4. Dimensionar medidas de proteção de correias.
5. Realizar bloqueios de fonte de energia conforme NR-12.
6. Manter relação atualizada com nomes de todos os colaboradores que estarão autorizados a realizar a operação dos equipamentos e manter uma cópia do documento na frente de serviço,
7. A tela do cocho da bomba lança, deverá ter sensor que pare o lançamento do concreto quando a tela for suspensa
   * 1. **ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS (PERICULOSIDADE) ENVOLVENDO EXPOSIÇÃO A: LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS E/OU COMBUSTÍVEL (ÓLEO DÍESEL, GASOLINA, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. Proibição de uso de dispositivos que emitam chamas em área próxima a manuseio e armazenagem de produtos inflamáveis;
4. Estocagem em locais ventilados, isolados e sinalizados, conforme a NBR 17505-2:2006.
5. Devera existir letreiro com dizeres ‘não fume’ e ‘inflamável’ no local de abastecimento / armazenamento e manuseio de produtos inflamáveis.
6. Quando no abastecimento deverá ser executado o aterramento do caminhão e toda a área deverá ser isolada não permitindo o acesso de terceiros.
7. A FISPQ do produto deverá estar no local e os colaboradores devem ter conhecimento dos procedimentos contidos na mesma.
8. Manter relação atualizada de empregados que estão autorizados a realizar atividades com exposição a produtos químicos.
9. A atividade de abastecimento de máquinas, equipamentos e veículos deverá ser procedimentada e os executantes dessa atividade devem ser treinados no respectivo procedimento.
10. É proibido o uso de GLP para atividades de solda e/ou corte.
    * 1. **MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TÓXICOS, AGROTÓXICOS, ÓLEOS OU GRAXAS OU EXPOSIÇÃO A VAPORES (COLAGEM DE CORREIAS, PINTURA, PRODUTOS PULVERIZADOS, SOLVENTES, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. Fazer uso de respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos e/ou ácidos, conforme produto manuseado.
4. Controle médico sobre a ação dos agentes nos trabalhadores.
5. Uso de creme protetor para as mãos e outras partes do corpo expostas, com CA (Certificado de Aprovação).
6. Manter arquivo das FISPQs dos produtos utilizados.
7. Treinar os empregados que trabalham com produtos químicos nas FISPQs dos produtos químicos manuseados.
8. Manter o rótulo nos recipientes onde são armazenados os produtos.
9. Manter os recipientes em gaiolas ou bandejas de contenção
   * 1. **TRABALHO COM CORTE E SOLDA OXIACETILÊNICA**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Uso de respirador semi-facial para fumos metálicos.
5. Equipamentos com válvulas corta chama na saída dos cilindros e entrada das canetas.
6. Pessoal com treinamento específico para a função e com experiência comprovada.
7. É proibido o uso de GLP para realização de atividades de corte/solda.
   * 1. **CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
   * 1. **EXPOSIÇÃO A EQUIPAMENTOS / FLUÍDOS SOB PRESSÃO (COMPRESSORES, CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRÁULICO, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Despressurizar o sistema antes da realização das atividades.
5. Não provocar aumento de temperatura e choques mecânicos aos recipientes.
6. Evitar exposição desnecessária às áreas de risco.
7. Disposição dos cilindros em gaiolas com a devida separação entre os cilindros de gases diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ disponível.
   * 1. **EXPOSIÇÃO A POEIRA, PARTICULADOS, RUÍDO OU UMIDADE**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Avaliação ambiental para a função.
5. Implantar Programa de Proteção Respiratória.
6. Em pátios abertos, onde não haja pavimentação, deverá haver umectação das vias de acesso, a fim de eliminar a emissão de particulados.
7. Implantar Programa de Conservação Auditiva.
8. Para realização de atividades com exposição à água, deverá ser considerada a necessidade do uso de roupas especiais, que o proteja os colaboradores contra umidade.
   * 1. **UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS (MÁQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Pessoal com treinamento específico no uso de ferramentas/máquinas e experiência comprovada.
5. Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas.
6. Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante ou pino terra.
7. Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservação.
8. Uso de lista de verificação das máquinas e ferramentas antes do uso do equipamento.
9. Evidência de treinamento dos empregados no manuseio de máquina, equipamentos e ferramentas.
10. As extensões elétricas deverão possuir DR
    * 1. **TRABALHO PRÓXIMO A ÁGUA (PIER, CAIS, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06, (Uso obrigatório de colete salva-vidas)
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais
5. Proteção contra quedas.
6. Uso de bota de segurança sem cadarço quando de exposição do risco de queda de homem ao mar.
   * 1. **TEMPO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ SUPERIOR A 60 DIAS**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Apresentar PPRA ou PCMAT/PCA/PPR/PCMSO/LAUDO ERGONÔMICO/PAE de acordo com as características da atividade do contrato, CNAE da empresa e número de empregados.
2. Atender ao disposto na NR 05.
3. Apresentar dados estatísticos até o 2º dia útil de cada mês subsequente através de seu fiscal de Contrato EMAP.
4. A empresa deverá dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE e registrá-lo na SRTE.
5. A empresa com seus representantes da liderança e SESMT deverão participar dos treinamentos e reuniões de segurança que forem convocados.
   * 1. **ATIVIDADES SOBRE EMBARCAÇÃO OU USO DE BARCAÇA**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. NPCP-MA e NORMAMs

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;
2. Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;
3. Obedecer as NPCP e as NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil)
4. As embarcações contratadas para executar serviços devem cumprir a NR 30 bem como a atender as condições de conforto elencado na norma.
   * 1. **HAVERÁ SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, SONDAGENS?**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Cumprir os requisitos estabelecidos na Nr-18.6 (Escavações, Fundações e Desmonte de rochas);
2. A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços;
3. Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação devem ser escorados;
4. Os serviços de escavação, fundação e desmonte de rochas devem ter responsável técnico legalmente habilitado;
5. Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica nas proximidades das escavações, as mesmas só poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado;
6. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária;
7. Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim;
8. As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade devem dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores;
9. Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;
10. Os taludes com altura superior a 1,75m (um metro e setenta e cinco centímetros) devem ter estabilidade garantida.

Toda atividade deve ser previamente planejada e todos os documentos de segurança devem ser divulgados aos seus executantes.

* 1. **LOTE 1 - ORIENTAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE** 
     1. **ATIVIDADE OFF SHORE**

Requisitos legais: Art. 225; Lei nº 6.938/1981; Resolução CONAMA nº 01/1986; 111 CONAMA 344/04.

1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos;
2. Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessário para a boa execução da atividade.
3. Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida pela empresa (quando necessário)
   * 1. **USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL**

Requisitos legais: Resolução CONAMA 450/2014 e Procedimento EMAP PO 28.

1. Apresentar procedimento específico para todas as manutenções, destacando a necessidade de um sistema para contenção do óleo gerado;
2. Comunicar ao setor de meio ambiente qualquer ocorrência ambiental que aconteça durante os trabalhos;
3. A empresa deve garantir, através de evidências que todos os colaboradores são treinados para quaisquer emergências ambientais;
4. Apresentar cronograma de monitoramento de fumaça preta de todos os veículos e máquinas movidos a óleo diesel;
5. Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessário para a boa execução da atividade.
   * 1. **ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA OBRA**

Requisitos Legais: CONAMA 237/1997 Procedimento EMAP PO 29 e PO 28 Norma Técnica da ABNT 15594-1/2008 NBR 17505/06

1. Apresentar licença ambiental do caminhão comboio;
2. Carteira do MOPP de todos os motoristas contratados pela empresa, com data de validade vigente;
3. Comprovar a presença de KIT AMBIENTAL no caminhão comboio;
4. Lista de treinamento para colaboradores referente ao combate às emergências ambientais;
5. Procedimento referente ao abastecimento de máquinas e equipamentos;
6. O caminhão comboio deverá possuir as Fichas de Informação de Segurança do Produto Químico (FISPQ) de todos os produtos transportados, rótulo, painel de segurança e ficha de emergência;
7. O transporte e abastecimento fracionado só poderá ser realizado em conformidade ao que determina a Norma Técnica da ABNT, 15594-1/2008 e NBR 17505/06;
8. Apresentar plano de atendimento a emergência do caminhão comboio;
   * 1. **GERAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I e/ou CLASSE II A-B**

Requisitos Legais: Lei 12305/2010 Procedimento EMAP PO 18 e PO 28

1. Apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos - PGRSL;
2. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART com comprovante de pagamento do PGRSL;
3. CTF/IBAMA do responsável técnico pela elaboração do PGRSL;
4. Apresentar os programas de capacitação e treinamentos voltados para a Gestão de Resíduos;
5. Apresentar procedimento para o Gerenciamento dos Resíduos;
6. Cópia da Autorização para o deposito de resíduos no Aterro da Sanitário - CLASSE II A e CLASSE II B;
7. Apresentar contrato com empresa prestadora de serviço para o gerenciamento de resíduos - CLASSE I, II A e II B;
8. Enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente os comprovantes de tratamento dos resíduos gerados na atividade;
9. Layout de todos os coletores que será utilizado no serviço e/ou obra;
10. Apresentar comprovante de tratamento de todos os resíduos gerados nas atividades.
11. Apresenta rotograma do transporte de todos os resíduos gerados.
    * 1. **USO DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Requisitos Legais: CONAMA 237/1997 CONAMA 450/2014; RDC 72/09 alterada pela nº10/2012; Procedimento EMAP PO 29 e 28

1. A contratada deve informar através de inventário todos os produtos químicos armazenados e utilizados durante as suas atividades;
2. A contratada deve apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ de todos os produtos químicos armazenados;
3. Todos os produtos químicos devem ser acondicionados e transportados considerando os requisitos definidos nas FISPQ´s. A Contratada deve apresentar para a Coordenadoria de Meio Ambiente como será armazenado dos produtos químicos e os resíduos perigosos;
4. O transporte de produtos químicos só deve ocorrer quando acompanhado da respectiva Ficha de Emergência;
5. Quando aplicável, as embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos fracionados deverão ser certificadas por Organismos de Certificação de Produtos (OCP), acreditados pelo INMETRO ou outras organizações acreditadoras;
6. O transporte terrestre de produtos perigosos deve atender aos requisitos especificados em legislação pertinente;
7. Utilizar KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL composto de pá, enxada, serragem de madeira, sacos plásticos, bandeja de contenção para a realização da atividade;
8. Para transporte dos resíduos perigosos os motoristas contratados devem apresentar a carteira de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos (MOPP);
9. Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessário para a boa execução da atividade.
   1. **LOTE 1 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE OCUPACIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Documentos obrigatórios** | **Exames obrigatórios** | **Periodicidade de realização dos exames** |
| 1.0 Serviços Em Eletricidade  (NR 10) | ASO; Ficha Clínica. assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional); Eletrocardiograma (ECG); Gama GT.  *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 2.0 Serviços de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de material (NR 11) | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional); Eletrocardiograma (ECG); Gama GT. Obs.: *esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.0 Serviços Insalubres (NR 15) | | | |
| 3.2 Ruído | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Audiometria tonal e vocal; Raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional). *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.3 Poeiras minerais/particulados | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional); Espirometria. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.4 Vibração | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; Raio X de punho; Raio X da coluna vertebral; Audiometria tonal e vocal; Eletroencefalograma(eeg); Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional). *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.5 Agentes químicos  (solventes, tintas e gases) | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; Audiometria tonal e vocal Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional); Urinálise;  Gama GT; Espirometria. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 6.0 Trabalho em espaço confinado (NR 33)  ***(indicar aptidão no ASO)*** | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional);  Eletrocardiograma (ECG); Gama GT. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 7.0 Trabalho em altura (NR 35) ***(indicar aptidão no ASO)*** | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax Ap; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional); Eletrocardiograma (ECG); Gama GT; Parasitológico de fezes. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista*. | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 9.0 Administrativa (NR 7) | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | raio X de tórax AP; Glicemia em jejum; Hemograma completo; Acuidade visual; Tipagem sanguínea (somente no admissional). *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| **OBSERVAÇÕES** | | | |
| Obs. 1: O exame de audiometria deverá ser realizado no admissional , no 6º mês após este, anualmente e no demissional.  Obs. 2: Todos os empregados com mais de 40 anos que realizam atividades administrativas ou operacionais, deverão realizar o exame de eletrocardiograma.  Obs. 3: Todos os empregados acima de 50 anos que realizam atividades administrativas ou operacionais deverão realizar teste ergométrico.  Obs. 4: Todos os empregados homens > 50 anos que realizam atividades administrativas ou operacionais deverão realizar PSA total e livre.  Obs. 5: Todos os exames citados acima deverão ser realizados no admissional e anualmente.  Obs. 6: O prazo para entrega de toda a documentação para a COMED será antes da assinatura da Ordem de Serviço e anualmente conforme necessidade/obrigatoriedade.  Obs. 7: Toda documentação (PCMSO, Ficha Clínica, ASOs e exames complementares) serão encaminhados à COMED via e-mail.  Obs. 8: No caso da documentação (ficha clínica, aso e exames complementares), estas serão separadas por empregados e encaminhadas à COMED de maneira individual. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **EXIGÊNCIAS DA DOCUMENTAÇÃO DE SAÚDE** | |
| **PCMSO** | 4.1 No PCMSO deverão constar os itens obrigatórios descritos abaixo: 4.1.1 CAPA: • Logomarca; • Nome da empresa • Data da elaboração do PCMSO; • Validade: • Nome do Médico Elaborador e Coordenador do PCMSO, com CRM e telefone; 4.1.2 ÍNIDICE (PAGINADO) 4.1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: • Razão social; • CNPJ; • Endereço completo (rua ou avenida, número, bairro, cidade, Estado, CEP, telefones e e-mail); • Ramo de Atividade Principal; • CNAE Principal; • CNAE´s Secundários; • Grau de Risco; • Nº de trabalhadores ( homens e mulheres); • Horário de Trabalho; • Contato na Empresa ( nome, telefone, celular e e-mail); • Dados da Contratante (nome, ramo de atividade, endereço) • Dados do Contrato (Objeto do Contrato, Gestor do Contrato, início e término, local da execução da obra nas áreas administradas pela EMAP). 4.1.4 OBJETIVOS DO PCMSO (DESCREVER): 4.1.5 RESPONSABILIDADES • Empregador; • Empregado; • Médico Coordenador. 4.1.6 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS EXIGIDOS DE ACORDO COM A FUNÇÃO: • Admissional; • Demissional; • Periódico; • Mudança de função e Retorno ao Trabalho. 4.1.7 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAIXA DOS PRIMEIROS SOCORROS 4.1.8 FLUXOGRAMA OPERACIONAL EM CASOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA 4.1.9 FICHA CLINICA • Modelo; • Responsabilidades; • Manutenção de Arquivos; • Transferência de Arquivos. 4.1.10 MODELO DE ASO USADO  4.1.11 DESCRIÇÃO DE TODOS OS MÉDICOS EXAMINADORES (da empresa ou de clínica credenciada): • Nome; • CRM; • Fone. 4.1.12 MODELO DE QUADRO III DA NR 7 4.1.13 CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PCMSO 4.1.14 ASSINATURAS:  • Médico Elaborador do PCMSO; • Médico Coordenador do PCMSO (quadro exigido pela NR 7 ou da empresa contratante); • Responsável Legal da Empresa; • Local e Data. |
| **RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO** | No Relatório anual do PCMSO deverão constar os itens obrigatórios descritos abaixo: 4.2.1 NÚMERO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (EXAME FÍSICO), ASSINALANDO OS ANORMAIS; 4.2.2 NÚMEROS DE EXAMES COMPLEMENTARES (LABORATÓRIO, AUDIOMETRIA ETC), ASSINALANDO OS ANORMAIS; 4.2.3 NÚMEROS DE ATESTADOS MÉDICOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES; • Número de Atestados x Número de Empregados; • Número de Atestados x Dias de Atestado; • Dias de Atestados x Número de Empregados. 4.2.4 AFASTAMENTOS PELO INSS • Gravidez/parto; • Doença Ocupacional; • Doença Não Ocupacional; • Acidente de Trabalho.  4.2.5 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO  Vacinação antitetânica será de caráter obrigatório para todos os empregados 4.2.6 EVIDENCIAS DE PALESTRAS EDUCATIVAS 4.2.7 EVIDENCIAS DE CAMPANHAS EM SAÚDE  4.2.8 QUADRO DE EXAMES NOTA: Todas as ações de saúde deverão ser registradas e guardadas para fins de fiscalização e/ou auditoria interna. |

* 1. **LOTE 2 - ORIENTAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA DO TRABALHO**
     1. **TRABALHO EM ALTURA**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. **E.P.I´s**
2. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
3. Uso de cinto de segurança tipo pára-quedista com talabarte duplo para trabalhos em altura,
4. Para eletricista prevalece a mesma determinação não sendo permitido o uso do cinto abdominal (cinturão).
5. Os cintos não poderão ser fixos na mesma estrutura de trabalho, sendo necessária a fixação de cabos guias (linha de vida), implementado por profissional devidamente habilitado.
6. Todo e qualquer funcionário deverá receber treinamento específico para realização da atividade;
7. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
8. O sistema de proteção contra queda deverá ser constituída de anteparos rígidos, em sistemas de guarda-corpo e rodapé devendo o mesmo atender os requisitos de dimensionamento de 1,20 m de altura para travessão superior, 0,70 cm para travessão intermediário e ter rodapé com 0,20 cm de altura, conforme NR 18.
9. Emissão de Permissão de Trabalho para trabalhos em altura.
10. Todos os empregados executantes de trabalhos em altura deverão realizar treinamento APR (Avaliação Preliminar de Risco).
11. **USO DE ANDAIME:**
12. As estruturas de andaimes devem ser metálicas, sendo proibido o uso de andaimes de madeira.
13. Os andaimes devem possuir assoalho completo e contraventamento a partir de 6m e depois a cada 3m.
14. deverá dispor de escada fixa ao andaime para acesso ao assoalho, portinhola que abre para dentro, roda pé com 0,2 m de altura, travessa a 0,7 m e travessa superior a 1,20m do assoalho .
15. Deverá ser apresentado memorial de cálculo e ART das linhas de vida instaladas na obra.
16. **USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PTA:**
17. Os operadores devem ser treinados pelo fabricante ou por pessoa por pessoa autorizado pelo fabricante.
18. Deverá ser mantido outro empregado habilitado para operadr a plataforma em caso de emergência.
19. O cinto de segurança deverá estar afixado no local correto;
20. Deverá ter um operador reserva habilitado no piso para auxiliar na operação em emergência,
21. Não colocar membros superiores em posição de prensamento,
22. Durante o deslocamento da TPA somente o operador poderá estar no cesto,
23. A PTA deverá ter extintor de incêndio no cesto,
24. A PTA deverá trabalhar isolada em toda a sua área de alcance
25. **USO DE ESCADA:**
26. A escada móvel não deve ultrapassar 7m.
27. .As escadas devem possuir sapatas antiderrapantes.
28. Não utilizar escadas metálicas para atividades com eletricidade;
29. Ao se utilizar escada de mão para acessar um local de trabalho mais elevado, a extremidade superior da escada deve ultrapassar pelo menos 1 metro o piso deste local.
30. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com o setor de segurança da EMAP.
31. A empresa deverá manter relação atualizada com os nomes de todos os colaboradores que estarão autorizados a realizar trabalho em altura e manter uma cópia do documento na frente de serviço.
32. A empresa deverá apresentar certificado de treinamento de trabalho em altura, conforme NR-35 de todos os executantes de trabalho em altura.
33. Emitir circular a todos os colaboradores proibindo a realização de atividades sob efeito de drogas (álcool, etc.).
34. Todo e qualquer fornecedor, cliente ou qualquer que seja a modalidade de pessoas que não façam parte do contrato e tiverem necessidade de adentrar a área operacional, deverão ter autorização do fiscal EMAP e receber informações do setor de segurança da contratada ou da EMAP dos procedimentos internos do Porto do Itaqui.
    * 1. **CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

1. Receber treinamento de normas internas (PROAPI).
2. Apresentar cópia da Habilitação de todos os condutores de veículo, conforme categoria dos veículos a serem conduzidos.
3. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
4. Cumprimento das Regras de Trânsito do Itaqui.
5. Todos os veículos deverão ser identificados com logomarca da empresa nas laterais do veiculo.
6. Os veículos deverão passar por inspeções e manutenções periódicas.
7. Todos os veículos que estiverem transportando carga com excesso lateral e longitudinal deverão ser conduzidos com escolta.
8. Todos os veículos deverão passar por inspeção antes de acessar a área operacional para verificação de regularidade.
9. Nos canteiros de obras - deverá ser instalada sinalização de trânsito no entorno da obra a fim de orientar os motoristas sobre as condições das vias e regulamentar a velocidade permitida para a via.
10. Elaborar procedimento específico para condução dos veículos e treinar os condutores de veículos no mesmo;
11. Deverá ser elaborado inventário dos veículos, além de plano de manutenção preventiva.
12. Não transportar carga dentro da cabine do veículo
    * 1. **CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
   * 1. **EXPOSIÇÃO A EQUIPAMENTOS / FLUÍDOS SOB PRESSÃO (COMPRESSORES, CILINDROS, PNEUS, SISTEMA HIDRÁULICO, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Despressurizar o sistema antes da realização das atividades.
5. Não provocar aumento de temperatura e choques mecânicos aos recipientes.
6. Evitar exposição desnecessária às áreas de risco.
7. Disposição dos cilindros em gaiolas com a devida separação entre os cilindros de gases diferentes e entre os cheios e os vazios, devidamente sinalizados e com a FISPQ disponível.
   * 1. **EXPOSIÇÃO A POEIRA, PARTICULADOS, RUÍDO OU UMIDADE**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Avaliação ambiental para a função.
5. Implantar Programa de Proteção Respiratória.
6. Em pátios abertos, onde não haja pavimentação, deverá haver umectação das vias de acesso, a fim de eliminar a emissão de particulados.
7. Implantar Programa de Conservação Auditiva.
8. Para realização de atividades com exposição à água, deverá ser considerada a necessidade do uso de roupas especiais, que o proteja os colaboradores contra umidade.
   * 1. **UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS (MÁQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, SERRAS, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06.
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Pessoal com treinamento específico no uso de ferramentas/máquinas e experiência comprovada.
5. Equipamentos aterrados e com partes móveis protegidas.
6. Ferramentas elétricas manuais com duplo isolamento comprovado pelo fabricante ou pino terra.
7. Ferramentas adequadas e em perfeito estado de conservação.
8. Uso de lista de verificação das máquinas e ferramentas antes do uso do equipamento.
9. Evidência de treinamento dos empregados no manuseio de máquina, equipamentos e ferramentas.
10. As extensões elétricas deverão possuir DR
    * 1. **TRABALHO PRÓXIMO A ÁGUA (PIER, CAIS, ETC.)**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06, (Uso obrigatório de colete salva-vidas)
2. Os exames médicos deverão ser realizados conforme PCMSO da empresa e exposição ocupacional dos empregados.
3. É indispensável que todas as atividades sejam previamente planejadas e executadas conforme os procedimentos de segurança, todas as situações que não forem previstas nos procedimentos de segurança deverão ser tratadas pelo SESMT da empresa em conjunto com a segurança da EMAP.
4. Uso de colete salva-vidas a partir de 2m da borda do cais
5. Proteção contra quedas.
6. Uso de bota de segurança sem cadarço quando de exposição do risco de queda de homem ao mar.
   * 1. **TEMPO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO SERÁ SUPERIOR A 60 DIAS**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimentos e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Apresentar PPRA ou PCMAT/PCA/PPR/PCMSO/LAUDO ERGONÔMICO/PAE de acordo com as características da atividade do contrato, CNAE da empresa e número de empregados.
2. Atender ao disposto na NR 05.
3. Apresentar dados estatísticos até o 2º dia útil de cada mês subsequente através de seu fiscal de Contrato EMAP.
4. A empresa deverá dimensionar seu SESMT conforme NR 04 da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE e registrá-lo na SRTE.
5. A empresa com seus representantes da liderança e SESMT deverão participar dos treinamentos e reuniões de segurança que forem convocados.
   * 1. **HAVERÁ ATIVIDADES SOBRE EMBARCAÇÃO OU USO DE BARCAÇA**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimento e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui. NPCP-MA e NORMAMs

1. Utilizar os EPI’s específicos para a função e riscos da atividade, atendendo aos requisitos da NR 06;
2. Uso de coletes salva vidas enquanto estiverem embarcados;
3. Obedecer às NPCP e NORMAMS (Capitania dos Portos e Marinha do Brasil)
4. As embarcações contratadas para executar serviços devem cumprir a NR 30 bem como a atender as condições de conforto elencado na norma.
   * 1. **HAVERÁ TRABALHO NOTURNO**

Requisitos legais: Portaria nº 3.214/78/MTE. Procedimento e Normas Internas EMAP/Porto do Itaqui.

1. Deve ser garantido o descanso entre jornadas de no mínimo 11h.
2. Deve ser garantida iluminação necessária para execução das atividades noturnas.

Toda atividade deve ser previamente planejada e todos os documentos de segurança devem ser divulgados aos seus executantes.

* 1. **LOTE 2 - ORIENTAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE**
     1. **ATIVIDADE OFF SHORE**

Requisitos legais: Art. 225; Lei nº 6.938/1981; Resolução CONAMA nº 01/1986; 111 CONAMA 344/04

1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos;
2. Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessário para a boa execução da atividade.
3. Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) da atividade desenvolvida pela empresa (quando necessário)
   * 1. **USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A DIESEL**

Requisitos legais: CONAMA 450/2014; Procedimento EMAP PO 28

1. Comunicar ao setor de meio ambiente qualquer ocorrência ambiental que aconteça durante os trabalhos;
2. Apresentar outros documentos que a EMAP/COAMB julgar necessário para a boa execução da atividade.
   * 1. **ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NA OBRA**

Requisitos legais: CONAMA 237/1997 Procedimento EMAP PO 29 e PO 28 Norma Técnica da ABNT 15594-1/2008 NBR 17505/06

1. Normas e procedimentos da EMAP
   * 1. **GERAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I e/ou CLASSE II A-B**

Requisitos legais: Lei 12305/2010 Procedimento EMAP PO 18 e PO 28

1. Apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos - PGRSL;
2. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART com comprovante de pagamento do PGRSL;
3. CTF/IBAMA do responsável técnico pela elaboração do PGRSL;
4. Apresentar os programas de capacitação e treinamentos voltados para a Gestão de Resíduos;
5. Apresentar procedimento para o Gerenciamento dos Resíduos;
6. Cópia da Autorização para o deposito de resíduos no Aterro da Sanitário - CLASSE II A e CLASSE II B;
7. Apresentar contrato com empresa prestadora de serviço para o gerenciamento de resíduos - CLASSE I, II A e II B;
8. Enviar para a Coordenadoria de Meio Ambiente os comprovantes de tratamento dos resíduos gerados na atividade;
9. Apresentar comprovante de tratamento de todos os resíduos gerados nas atividades.
10. Apresenta rotograma do transporte de todos os resíduos gerados.
    1. **LOTE 2 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE OCUPACIONAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Documentos obrigatórios** | **Exames obrigatórios** | **Periodicidade de realização dos exames** |
| 1.0 Serviços Em Eletricidade  (NR 10) | ASO; Ficha Clínica. assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional); Eletrocardiograma (ECG); Gama GT.  *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 2.0 Serviços de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de material (NR 11) | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional); Eletrocardiograma (ECG); Gama GT. Obs.: *esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.0 Serviços Insalubres (NR 15) | | | |
| 3.2 Ruído | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Audiometria tonal e vocal; Raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional). *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.3 Poeiras minerais/particulados | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguínea (somente no admissional); Espirometria. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.4 Vibração | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; Raio X de punho; Raio X da coluna vertebral; Audiometria tonal e vocal; Eletroencefalograma(eeg); Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional). *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 3.5 Agentes químicos  (solventes, tintas e gases) | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; Audiometria tonal e vocal Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional); Urinálise;  Gama GT; Espirometria. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 6.0 Trabalho em espaço confinado (NR 33)  ***(indicar aptidão no ASO)*** | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax AP; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional);  Eletrocardiograma (ECG); Gama GT. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 7.0 Trabalho em altura (NR 35) ***(indicar aptidão no ASO)*** | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | Raio X de tórax Ap; Acuidade visual; Hemograma completo; Glicemia em jejum; Tipagem sanguinea (somente no admissional); Eletrocardiograma (ECG); Gama GT; Parasitológico de fezes. *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista*. | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| 9.0 Administrativa (NR 7) | ASO; Ficha clínica.  assinados por médico do trabalho ou médico examinador indicado. | raio X de tórax AP; Glicemia em jejum; Hemograma completo; Acuidade visual; Tipagem sanguínea (somente no admissional). *Obs.: esses exames deverão ser laudados e assinados por especialista.* | Todos os exames serão realizados no admissional e anualmente |
| **OBSERVAÇÕES** | | | |
| Obs. 1: O exame de audiometria deverá ser realizado no admissional , no 6º mês após este, anualmente e no demissional.  Obs. 2: Todos os empregados com mais de 40 anos que realizam atividades administrativas ou operacionais, deverão realizar o exame de eletrocardiograma.  Obs. 3: Todos os empregados acima de 50 anos que realizam atividades administrativas ou operacionais deverão realizar teste ergométrico.  Obs. 4: Todos os empregados homens > 50 anos que realizam atividades administrativas ou operacionais deverão realizar PSA total e livre.  Obs. 5: Todos os exames citados acima deverão ser realizados no admissional e anualmente.  Obs. 6: O prazo para entrega de toda a documentação para a COMED será antes da assinatura da Ordem de Serviço e anualmente conforme necessidade/obrigatoriedade.  Obs. 7: Toda documentação (PCMSO, Ficha Clínica, ASOs e exames complementares) serão encaminhados à COMED via e-mail.  Obs. 8: No caso da documentação (ficha clínica, aso e exames complementares), estas serão separadas por empregados e encaminhadas à COMED de maneira individual. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **EXIGÊNCIAS DA DOCUMENTAÇÃO DE SAÚDE** | |
| **PCMSO** | 4.1 No PCMSO deverão constar os itens obrigatórios descritos abaixo: 4.1.1 CAPA: • Logomarca; • Nome da empresa • Data da elaboração do PCMSO; • Validade: • Nome do Médico Elaborador e Coordenador do PCMSO, com CRM e telefone; 4.1.2 ÍNIDICE (PAGINADO) 4.1.3 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA: • Razão social; • CNPJ; • Endereço completo (rua ou avenida, número, bairro, cidade, Estado, CEP, telefones e e-mail); • Ramo de Atividade Principal; • CNAE Principal; • CNAE´s Secundários; • Grau de Risco; • Nº de trabalhadores ( homens e mulheres); • Horário de Trabalho; • Contato na Empresa ( nome, telefone, celular e e-mail); • Dados da Contratante (nome, ramo de atividade, endereço) • Dados do Contrato (Objeto do Contrato, Gestor do Contrato, início e término, local da execução da obra nas áreas administradas pela EMAP). 4.1.4 OBJETIVOS DO PCMSO (DESCREVER): 4.1.5 RESPONSABILIDADES • Empregador; • Empregado; • Médico Coordenador. 4.1.6 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS EXIGIDOS DE ACORDO COM A FUNÇÃO: • Admissional; • Demissional; • Periódico; • Mudança de função e Retorno ao Trabalho. 4.1.7 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CAIXA DOS PRIMEIROS SOCORROS 4.1.8 FLUXOGRAMA OPERACIONAL EM CASOS DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA 4.1.9 FICHA CLINICA • Modelo; • Responsabilidades; • Manutenção de Arquivos; • Transferência de Arquivos. 4.1.10 MODELO DE ASO USADO  4.1.11 DESCRIÇÃO DE TODOS OS MÉDICOS EXAMINADORES (da empresa ou de clínica credenciada): • Nome; • CRM; • Fone. 4.1.12 MODELO DE QUADRO III DA NR 7 4.1.13 CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PCMSO 4.1.14 ASSINATURAS:  • Médico Elaborador do PCMSO; • Médico Coordenador do PCMSO (quadro exigido pela NR 7 ou da empresa contratante); • Responsável Legal da Empresa; • Local e Data. |
| **RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO** | No Relatório anual do PCMSO deverão constar os itens obrigatórios descritos abaixo: 4.2.1 NÚMERO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS (EXAME FÍSICO), ASSINALANDO OS ANORMAIS; 4.2.2 NÚMEROS DE EXAMES COMPLEMENTARES (LABORATÓRIO, AUDIOMETRIA ETC), ASSINALANDO OS ANORMAIS; 4.2.3 NÚMEROS DE ATESTADOS MÉDICOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES; • Número de Atestados x Número de Empregados; • Número de Atestados x Dias de Atestado; • Dias de Atestados x Número de Empregados. 4.2.4 AFASTAMENTOS PELO INSS • Gravidez/parto; • Doença Ocupacional; • Doença Não Ocupacional; • Acidente de Trabalho.  4.2.5 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO  Vacinação antitetânica será de caráter obrigatório para todos os empregados 4.2.6 EVIDENCIAS DE PALESTRAS EDUCATIVAS 4.2.7 EVIDENCIAS DE CAMPANHAS EM SAÚDE  4.2.8 QUADRO DE EXAMES NOTA: Todas as ações de saúde deverão ser registradas e guardadas para fins de fiscalização e/ou auditoria interna. |

# VALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃOVALOR ESTIMADO

* 1. O orçamento não será sigiloso pois o projeto foi elaborado por empresa projetista terceirizada, assim a EMAP não tem como assegurar o sigilo do mesmo.
  2. Na proposta de preço da Licitante deverá estar todas as despesas com mobilizações, mão de obra, materiais, equipamentos, EPI´s, EPC’s alimentação, transporte, tributos e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do presente Projeto Básico;
  3. O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das propostas, válidos por 60 (sessenta) dias;
  4. No BDI, na Composição dos Preços Unitários e na Proposta de Preço, a licitante deverá utilizar 02 (duas) casas decimais “truncadas” (padrão TCU) para evitar correções futuras.
  5. Há Disponibilidade Financeira e Orçamentária no orçamento da EMAP, para Contratação de Empresa Especializada para Execução de Aprofundamento do Leito Marinho (Lote 1) e o Gerenciamento da Obra de Aprofundamento (Lote 2) nas Áreas ao Norte, ao Leste e ao Sul da Ilha de Guarapirá, no Porto do Itaqui em São Luís – MA , conforme Tabela 3 a seguir:

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPEX 2022** | |
| Lote 1: Dragagem de Aprofundamento | **R$ 70.888.147,01** - Setenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e um centavo. |
| Lote 2: Gerenciamento e Batimetria | **R$ 1.290.064,66** - Um milhão, duzentos e noventa mil, sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos. |
| **TOTAL** | **R$ 72.178.211,67** - Setenta e dois milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos. |

Tabela 3: Valor estimado e disponibilidade financeira

# GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATOGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

* 1. O Contrato será acompanhado por um gestor de contrato, representante da EMAP, sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do contrato, por parte da Administração.
  2. Os serviços serão fiscalizados por representante da Gerência de Implantação de Obras, que ficará responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Projeto Básico e em atestar a Nota Fiscal, devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo.
  3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Fiscalização devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
  4. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos serviços não poderão ser invocada para eximir a Contratada de suas responsabilidades pela execução dos serviços.
  5. A Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores, nem tão pouco a transferência de qualquer responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.
  6. A Fiscalização deverá registrar avaliação da Contratada nos quesitos atendimento, qualidade, segurança e meio ambiente, sempre ao fechamento de cada Medição. Podendo a qualquer momento reavaliar a comprovação de capacidade técnica declarada e a quaisquer quantidades, rever ou suspender a Contratada, caso não atenda ao potencial exigido para este Objeto.
  7. A qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
  8. O Gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades observadas à autoridade designante e ao Controle Interno da EMAP.
  9. As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

# ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOSANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

# REQUISITOS TÉCNICOS ANÁLISE DE RISCO PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

* 1. Os riscos inerentes ao processo, nas fases de contratação deste Projeto Básico e ao posterior desenvolvimento das atividades contratadas, são:

1. Impacto operacional e contratual com a arrendatária principal para o berço 99;
2. Impedimento para realização das operações *ship to ship*;
3. Manutenção das limitações para manobras de atracação e desatracação no período de baixa-mar por não haver segurança da navegação;
4. Aumento de filas para atracação no Porto do Itaqui e consequente perdas de clientes;
5. Prejuízos financeiros a EMAP relativos à mão de obra empregada em todo o processo licitatório;
6. Impacto ao plano de orçamentação da EMAP;
7. Impacto negativo para imagem da EMAP e do Porto do Itaqui.
   1. Será exigida da Contratada a apresentação à EMAP, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor global contratado para o Lote 1 e 5% (cinco por cento) do valor global contratado para o Lote 2, com validade para todo o período contratual.
   2. A garantia citada deverá ser prestada em uma das seguintes modalidades:
8. **Caução em dinheiro:** Se a opção de garantia for a caução em dinheiro, a Contratada deverá solicitar informações à EMAP referentes ao nome da instituição financeira, aos números da conta corrente e da agência bancária, e ao código identificador, para efeito de depósito do crédito, sendo que o valor caucionado será restituído considerando-se os critérios vigentes de remuneração da poupança aplicados à época da devolução.
9. **Fiança bancária:** Se a opção de garantia for fiança bancária, a EMAP aceitará cartas de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que:
   1. Emitidas por bancos comerciais, de investimento e/ou múltiplos, autorizados a funcionar no Brasil, segundo a legislação brasileira e o regulamento próprio do setor financeiro;
   2. Os bancos observem as vedações do Conselho Monetário Nacional quanto aos limites de endividamento e diversificação do risco;
   3. Não sejam acrescentadas cláusulas que eximam a Contratada de suas responsabilidades;
   4. Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas;
   5. Contendo assinaturas de duas testemunhas;
   6. Contendo rubrica no anverso e nas demais páginas que não contenham assinaturas;
   7. Seja entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer natureza;
   8. O banco possua sistema para verificação de autenticidade.
10. **Seguro-garantia**: Se a opção de garantia for seguro-garantia, a EMAP aceitará cartas de fiança bancária emitidas em favor da Contratada, desde que:
11. A via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital.
12. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender aos anexos I e II da Circular SUSEP nº 232, de 03 de junho de 2003.
13. O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.
14. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
    * Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato
    * Objeto a ser contratado, especificado no Edital
    * Nome e número do CNPJ do Segurado
    * Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora)
    * Nome e número do CNPJ da Contratada (Tomadora da apólice).
    1. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a EMAP como “Segurada” e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com este Projeto Básico
    2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), pro rata temporis atualizada a partir da data de recolhimento à EMAP, ou por outro índice que vier a substituí-lo.
    3. A garantia prestada na forma escolhida pelo licitante deverá ser entregue à EMAP, localizada na Avenida dos Portugueses, s/nº, Porto do Itaqui, CEP: 65085-370, São Luís – MA, que emitirá o respectivo recibo de recebimento. Cópia desse recibo deverá ser entregue pela Contratada.
    4. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela Contratada, referentes à:
15. Prejuízos ou danos causados à EMAP;
16. Prejuízos ou danos causados a terceiros pela Contratada;
17. Toda e qualquer multa contratual;
18. Débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o Contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vale-transporte, vale-refeição, verbas rescisórias etc.;
19. Quaisquer obrigações não cumpridas pela Contratada em relação ao Contrato, previstas no ordenamento jurídico do país;
20. Multas aplicadas por órgãos oficiais.
    1. No caso de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, não será devolvida a garantia, responsabilizando-se a Contratada por perdas e danos causados à EMAP, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.
    2. A garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Contratada tenha cumprido todas as obrigações contratuais.

# REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADAREQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REQUISITOS TÉCNICOS

* 1. **Qualificação Técnica – Capacidade Operacional**


1. Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que comprove atividade relacionada com o objeto;
2. Comprovação de cadastro junto à Marinha do Brasil como Empresa Executora de Levantamento Hidrográfico em conformidade com o item 202 da NORMAM-25 (exclusivamente para o lote 2).
3. Apresentação de atestado (s), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou satisfatoriamente, serviço/obra compatível com o objeto desta licitação, observada a parcela de maior relevância e valor significativo delimitada a seguir:
4. Lote 1: Execução de dragagem em mar com no mínimo 100.000 m³.
5. Lote 2: Gerenciamento de obra de dragagem em mar com no mínimo 100.000 m³;
6. Lote 2: Execução de Levantamento Hidrográfico - Batimetria Multifeixe Categoria A em mar, aprovado pelo Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, com área mínima de 50 hectares, conforme NORMAM-25.
   1. **Qualificação Técnica – Capacitação Profissional -** Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de apresentação das propostas, profissional (is), reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:
7. Lote 1: Execução de dragagem em mar.
8. Lote 2: Gerenciamento de obra de dragagem em mar
9. Lote 2: Execução de Levantamento Hidrográfico - batimetria multifeixe categoria A em mar aprovada na Marinha.
   * 1. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, devem participar da obra ou serviço objeto deste Projeto Básico, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

**Obs.1:** Para ambos os Lotes - Não será aceito atestado de obra/serviço engenharia inacabados, executados parcialmente ou em andamento, exceto se fundamentado na Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA.

**Obs.2:** Para o Lote 1 - Não Será aceito atestado de projeto/fiscalização ou coordenação de Obra.

**Obs.3:** Para ambos os Lotes - Não será aceito atestado de capacitação técnica Parcial e de Subcontratada.

* 1. **Da Documentação Complementar -** Serão necessários os documentos a seguir:
* Planilha orçamentária, em meio eletrônico, formato xls ou xlsx;
* Cronograma físico-financeiro de desembolso;
* Composição de custos unitários;
* Planilha de encargos;
* Relação detalhada de equipamentos;
* Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI.
  + 1. Os documentos deverão ser impressos, assinados por pessoa competente, datado e entregues em mídia eletrônica contendo os documentos mencionadas nos itens acima descritos em planilha eletrônica (.xls), envolvido em embalagem adequada, devidamente identificada com a modalidade e número do certame; razão social, endereço, telefone e CNPJ do licitante.
    2. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada CPU, deverá estar com sua composição apresentada à parte, com o uso da fórmula “trucar”.
    3. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
    4. Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos ao IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário.
    5. Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à EMAP.
    6. A fórmula adotada pela EMAP para cálculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de Contads da União conforme o Acórdão 2369/2011-TCU/Plenário:



Onde:

AC = É a taxa de rateio da Administração Central;

S = É a taxa representativa de Seguros;

R = É a taxa corresponde aos riscos e imprevistos;

G = É a taxa representativa do ônus das garantias exigidas em edital;

DF = É a taxa representativa das despesas financeiras;

L = Corresponde ao lucro bruto;

I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS, ISS e CPRB).

* 1. Considerando a resistência do material a ser dragado, a profundidade do local, a elevada amplitude das marés, as altas correntes marítimas e o alto fluxo de embarcações da região, é imperativo que a draga a ser utilizada na execução dos serviços possua maquinário capaz de romper e succionar tal material e possua propulsão própria. Devendo a Licitante apresentar no ato da licitação relação detalhadas dos equipamentos explícita com as características detalhadas dos equipamentos a serem utilizados para análise da Administração.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

# OBRIGAÇÕES DA EMAPOBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

* 1. Apresentar um Gestor ou Preposto para a execução dos serviços objeto do Contrato, indicando à Fiscalização EMAP os nomes e registros profissionais de toda a equipe técnica, ao qual lhe compete:

Coordenar as relações da empresa com o gestor do Contrato;

* + - Gerenciar os serviços e as obras;
    - Receber as notificações do gestor do Contrato e da autoridade máxima do órgão ou entidade;
    - Comunicar à Fiscalização EMAP qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
    1. É condição para início do Contrato a indicação do representante, por parte da Contratada.
    2. É necessário que o preposto esteja no local da execução dos serviços.
  1. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório, devendo a Contratada comunicar à EMAP superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
  2. Executar os serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos.
  3. Cumprir fielmente o Contrato, zelando, de forma meticulosa e constante, pela perfeita execução da obra/serviço, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
  4. Examinar previamente os projetos e, sempre que forem apresentadas propostas, a mesma garante que está de acordo com o projeto.
  5. Executar a obra e serviço, aplicando processos, materiais, componentes, subcomponentes, equipamentos e ferramentas, respeitando os mesmos projetos e as determinações técnicas, mobilizando pessoal com expertise e equipamentos com tecnologia adequados à execução dos serviços.
  6. Substituir, a pedido da Fiscalização, qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. O tempo necessário para a substituição será estipulado pela Fiscalização. Da decisão referida cabe recurso, à Contratada, no prazo de 3 (três) dias.
  7. Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados ou de qualidade inferiores.
     1. O tempo necessário para a correção será estipulado pela Fiscalização conforme a complexidade da ocorrência. Responsabilizando-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela Fiscalização, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
  8. Responder por danos causados diretamente a terceiros ou à EMAP, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do Contrato.
  9. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar assessoria técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.
  10. Responsabilizar-se pelos encargos de possível demanda judicial trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do Contrato;
  11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da EMAP;
  12. Prestar à EMAP os esclarecimentos que julgar necessários para a boa execução do Contrato, relatando toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do serviço;
  13. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da EMAP, prestando todos os esclarecimentos solicitados, de forma clara, concisa e lógica, apresentando documentação requerida e atendendo prontamente às reclamações formuladas;
  14. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, praticada pelos respectivos empregados nas instalações da EMAP;
  15. Manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação da EMAP;
  16. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e comerciais, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços.
      1. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos estabelecidos neste item, não transfere à EMAP a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis, observando-se o seguinte:

I - Em relação à seguridade social:

1. A vedação à contratação de quem esteja em situação irregular;

II - Em relação às contribuições e pagamentos;

1. A necessidade de pagar os serviços quando a inadimplência for superveniente à contratação;
2. O dever de providenciar oportunamente a rescisão dos contratos contínuos quando a Contratada permanecer em situação de inadimplência;
3. O dever de reter as contribuições incidentes nos pagamentos efetuados, correspondentes aos empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei n°9.032, de abril de 1995.

III - Em relação aos encargos trabalhistas, inclusive parcelas remuneratórias e indenizatórias:

1. O dever de fiscalizar, por amostragem;
2. A necessidade de registrar, no livro de ocorrências ou no diário de obras, a fiscalização ocorrida;
3. A possibilidade de o Contrato prever a retenção mensal das parcelas de provisão de quitação, a qual será paga à Contratada se incorrer nessas despesas com a apresentação, após o término do Contrato, dos recibos de rescisão homologados pelo sindicato ou Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
   1. Apresentar a ART ou RRT de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da Ordem de Serviço.
   2. Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
   3. Fornecer os Equipamentos de Segurança Individuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico, conforme o que rege as Normas Regulamentadoras aplicáveis;
   4. Apresentar Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados do início de suas atividades.
   5. Expor a metodologia proposta, antes de iniciar os trabalhos, de modo a esclarecer os dirigentes e corpo técnico da EMAP acerca do que se pretende fazer e os meios que serão utilizados, além de coletar as sugestões e orientações da equipe de acompanhamento constituída.
   6. Responder pelos danos causados diretamente EMAP ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pela EMAP.
   7. Responder as eventuais Advertências aplicadas pela Fiscalização dentro do prazo informado no Termo de Notificação.
   8. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da EMAP, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços ora contratados.
   9. Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais da EMAP, porém sem qualquer vínculo com a EMAP.
   10. Manter seus equipamentos em pleno estado de funcionamento realizando as manutenções preventivas, preditivas e corretiva necessárias;
   11. Tomar ciência de todas as normas relativas à saúde, segurança e meio ambiente e os procedimentos de ambientação, apresentadas pela EMAP e cumpri-las fielmente.
   12. Cumprir cada uma das normas constantes do item 10 - Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
   13. Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Projeto Básico, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e *ISO – International Organization for Standardization*.
   14. Cumprir e fazer cumprir as Normas da Autoridade Marítima aplicáveis (NORMAMs) e Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP-MA);
   15. Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços contratados, inclusive os males executados previstos neste Projeto Básico.
   16. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da Fiscalização da EMAP, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição de fatos.
       1. As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo máximo de 07 (sete) dias corridos para serem formalmente esclarecidas, contados a partir do recebimento da diligência pela Contratada.
   17. Responsabilizar-se pelo uso indevido de patentes registradas, e pela destruição ou danificação dos serviços em execução até sua definitiva aceitação.
   18. Responder perante a EMAP e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços contratados.
   19. Respeitar as Normas e Procedimentos de Controle de Acesso às Dependências da EMAP e do Porto do Itaqui.
   20. Não impedir o tráfego de embarcações o canal de Acesso e Bacia de Evolução sem a prévia autorização por escrito da Fiscalização EMAP;
   21. Dragar e realizar o despejo exclusivamente nas áreas apresentadas neste Projeto Básico (Lote 1);
   22. Apresentar a documentação e dados do Levantamento Hidrográfico ao Centro de Hidrografia da Marinha para atualização da Carta Náutica (Lote 2);
   23. Manter arquivo ordenado com toda a documentação relativa à execução do Contrato, a qual, quando solicitada, deverá ser encaminhada à EMAP no prazo de 02 (dois) dias úteis;
   24. Informar à EMAP qualquer alteração por que passar o respectivo ato constitutivo, apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do registro da modificação, cópia desta e do respectivo registro;
   25. Abster-se de veicular publicidade acerca da presente contratação, salvo se houver prévia autorização da EMAP.

# OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAOBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

# VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASA OBRIGAÇÕES DA EMAP

* 1. Apresentar um gestor (fiscal) do Contrato representante da EMAP, sendo previamente designado e qualificado pela autoridade signatária do Contrato, por parte da Administração.
     1. O gestor do Contrato deve comunicar as irregularidades à autoridade designante e ao Controle Interno.
     2. O gestor do Contrato anotará as ocorrências em registro próprio, que deverá ser juntado ao Contrato ao término de sua vigência.
  2. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecido neste Projeto Básico, se esta cumprir todas as exigências contratuais.
  3. Promover, por meio da Fiscalização, o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta última.
  4. Expedir a Ordem de Serviço, após a apresentação da documentação de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pela Contratada com a devida aprovação da EMAP.
  5. Notificar, por escrito, a Contratada quanto à ocorrência de eventual imperfeição no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
  6. Fornecer à Contratada cópia dos registros realizados e ser informado a cada alteração, desde que solicitado pela mesma.
  7. Encaminhar à Contratada os comentários e/ou orientações efetuados para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;
  8. Treinar todos os empregados da Contratada no PROAPI (Programa de Ambientação do Porto do Itaqui).
  9. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às instalações da Área Primária ou em qualquer outra área necessária para a realização dos serviços, conforme local definido neste Projeto Básico, desde que atenda todas as determinações da Saúde e Segurança do Trabalho e Segurança Portuária.
  10. Exigir o fiel cumprimento dos deveres e obrigações da Contratada mencionadas neste Projeto Básico.
  11. Aprovar a indicação pela Contratada do Gestor / Preposto por parte da Contratada responsável pela condução dos serviços;
  12. Planejar com antecedência as operações portuárias de forma a minimizar os impactos dos serviços contratados às operações.
  13. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a ação da Fiscalização;
  14. Verificar se estão sendo colocada à disposição dos serviços a equipe técnica prevista neste Projeto Básico;
  15. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nas demais informações e instruções complementares deste Projeto Básico, necessárias ao desenvolvimento dos serviços;
  16. Rejeitar, no todo ou em parte, a obra, o fornecimento e/ou os serviços em desacordo com as exigências deste Contrato e do Projeto Básico;
  17. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos serviços;
  18. Analisar e aprovar, quando realizados de acordo com o previsto neste Projeto Básico, as etapas dos serviços executados.
  19. Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
  20. Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
  21. Receber provisoriamente todos os serviços, verificando o atendimento aos comentários efetuados, em dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;
  22. Fiscalizar para que, durante a vigência do Contrato, sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação;
  23. Atestar, por meio de recibo ou de simples atesto no verso da nota fiscal/fatura, a fiel execução do Contrato;
  24. Fornecer os Procedimentos do SGE – Sistema de Gestão da Qualidade da EMAP e do Porto do Itaqui para que o serviço seja executado conforme suas orientações.

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTOSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

VALOR ESTIMADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRASAGESTÃO DA FISCALIZAÇÃO

* 1. Conforme Art. 83. da lei 13.303/2016, a inexecução total ou parcial do Contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, e sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de “Advertência”, “Multa” e “Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EMAP”:
  2. **Advertências;**
     1. A advertência poderá ser aplicada por meio de “Termo de Notificação”, quando da ocorrência de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos ao objeto da contratação. No caso de três advertências pelo mesmo motivo, está se converterá em multa conforme o grau da ocorrência. A Contratada será advertida por meio de Termo de Notificação emitido pela Fiscalização da EMAP.
     2. A partir do quinto dia de atraso na execução do cronograma físico-financeiro, a Fiscalização poderá advertir a Contratada, desde que não configure hipótese de aplicação de sansão mais grave, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.
     3. Após a aplicação da advertência, a Contratada se obriga a respondê-la no prazo informado com as ações para a correção dos problemas apontados pela Fiscalização.
  3. **Multas:**
     1. A Multa compensatória incidente por tempo ou por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
     2. A tabela a seguir apresenta a relação entre as obrigações da Contratada e a graduação da multa em caso de descumprimento da respectiva obrigação.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Pontos de responsabilidade da Contratada** | **Grau** | **Multa** | **Prazos** |
| 1 | Manter, durante a vigência do Contrato as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe técnica, indicada para fins de capacitação técnico-profissional, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Fiscalização da EMAP. | 01 | 0,01% | **Por dia de atraso**, a contar da comunicação oficial. |
| 2 | Substituir, quando rejeitados os serviços, dentro do prazo estabelecido pela Fiscalização. | 01 | 0,01% | **Por dia de atraso**, a contar da comunicação oficial. |
| 3 | Facilitar o pleno exercício da Fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas pela Fiscalização será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. | 01 | 0,01% | **Por ocorrência**. |
| 4 | Após a emissão da Ordem de Serviço, no prazo máximo de 10 dias corridos, entregar à EMAP a ART dos profissionais responsáveis pelos serviços. | 01 | 0,01% | **Por dia de atraso**, a contar da comunicação oficial. |
| 5 | Entregar os documentos de Saúde e Segurança, Meio Ambiente e do planejamento dos serviços até a data limite informada pela Fiscalização. | 01 | 0,01% | **Por dia de atraso**, a contar da comunicação oficial. |
| 6 | Cumprir o cronograma de execução dos serviços | 02 | 0,03% | **Por dia de atraso**, a contar da notificação oficial |
| 7 | Executar as atividades em área autorizada pela Fiscalização | 03 | 0,05% | **Por ocorrência**, a contar da notificação oficial |
| 8 | Cumprir as normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente | 03 | 0,05% | **Por ocorrência**, a contar da notificação oficial |
| 9 | Manter os serviços de dragagem e gerenciamento continuamente | 03 | 0,01% | **Por hora de paralisação**, a contar da notificação oficial |
| 10 | Interferir nas atividades portuárias sem prévia autorização da Fiscalização | 03 | 0,05% | **Por hora**, a contar da notificação oficial. |

Tabela 4: Pontos de Responsabilidade da Contratada

* + 1. Para os casos em que as infrações precedem a emissão da Ordem de Serviço, a multa será calculada sobre o valor da primeira etapa da Planilha de Serviços, ou seja, sobre o grupo de Serviços Iniciais, conforme os percentuais atribuídos a cada grau de infração descritos na tabela anterior.
    2. A aplicação da multa moratória, após regular processo administrativo, não impede que a EMAP rescinda o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis, descritas nas alíneas “a” e “c”.
    3. Após a aplicação de 03 (três) advertências com a mesma motivação, a Fiscalização deverá abrir processo para a aplicação de Multa.
    4. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, caso um mesmo evento se enquadre em mais de uma das hipóteses citadas nos subitens acima listados.
    5. As multas devidas e/ou os prejuízos causados à EMAP serão descontadas da Garantia de Execução do Contrato e em caso de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
  1. **Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a EMAP:**
     1. Será aplicada pelo prazo de até 02 (dois) anos.
     2. Serão motivos suficientes para emissão desta penalidade

1. Abandono do Contrato por um período superior a 30 dias;
2. Falsificação de qualquer documentação de comprovação de condições de habilitação identificada em qualquer fase do Contrato.
   * 1. A Contratada que for sancionada conforme este item será declarada como inidônea para licitar e contratar com a EMAP e permanecerá nesta condição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a EMAP, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e/ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
   1. A aplicação de qualquer uma das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo administrativo em que se assegurará o contraditório e a ampla defesa, por parte da Contratada.
   2. A EMAP, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à EMAP, observando o princípio da proporcionalidade.
   3. Após aplicação de qualquer penalidade, a Contratada terá o prazo máximo de até 10 dias corridos para apresentação do recurso administrativo protocolado junto a EMAP.
   4. Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela Contratada, o valor retido correspondente à multa calculada, será devolvido à Contratada, não se aplicando atualização financeira de qualquer natureza.

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

* 1. Executado o contrato, a Fiscalização fará o seu Recebimento Provisório:
     1. Para o Lote 1, pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias corridos da comunicação escrita da Contratada, acompanhado do relatório de batimetria expedido pela empresa de gerenciamento.
     2. Para o Lote 2, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias corridos da comunicação escrita da Contratada, acompanhado do relatório final (último) de gerenciamento tendo expresso neste relatório a indicação da data para encaminhar o Relatório Final do Levantamento Hidrográfico ao Centro de Hidrografia da Marinha, em formato impresso e digital, escrito em língua portuguesa e assinado pelo Responsável Técnico. O Relatório Final do Levantamento Hidrográfico deve seguir o modelo constante na NORMAM 25.
  2. Após o Recebimento Provisório a EMAP fará o seu Recebimento Definitivo:
     1. Definitivamente, para ambos os lotes, em período não superior a 90 (noventa) dias corridos, por comissão designada pela administração, mediante termo circunstanciado, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. Adicionalmente, para o Lote 2, deverá ser comprovado a entrega do Relatório Final do Levantamento Hidrográfico ao Centro de Hidrografia da Marinha conforme NORMAM-25.
  3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
  4. A Fiscalização deverá rejeitar, no todo ou parte, os serviços que estiverem em desacordo com as condições especificadas neste Projeto Básico.
  5. Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o contratado notificará a Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual se caracterizará o recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.
  6. Em caso de cumprir o item anterior cabe à autoridade superior apurar a responsabilidade pela irregularidade, sob pena de ser condenada solidariamente

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICAMEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

# VISITA TÉCNICA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

* 1. As medições ocorrerão mensalmente, ou em outra periodicidade, a critério da Contratante e Fiscalização, **por Preço Unitário** e de acordo com os documentos Critério de Medição referente a cada lote, anexos a este Projeto Básico.
  2. O Boletim de Medição será emitido pela Fiscalização com a assinatura do representante da Contratada. Para o lote 1, o Boletim de medição deverá ser assinado em conjunto com a empresa de Gerenciamento.
  3. A nota fiscal só poderá ser emitida após análise e aprovação do Boletim de Medição pela Fiscalização, e autorização da Presidência da EMAP, sendo seu pagamento efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal acompanhada de toda a documentação necessária, conforme item 19.5.
  4. A EMAP, no pagamento de obrigações pecuniárias decorrentes de Contrato, deve obedecer à estrita ordem cronológica das datas da exigibilidade dos créditos, observando-se o seguinte:

1. O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal, conforme boletim de medição, previamente aprovado pela Fiscalização, no máximo, de 30 (trinta) dias.
2. A apuração da ordem cronológica se faz para cada fonte diferenciada de recursos;
   1. O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado com a manutenção das as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório, bem como a apresentação de documentações a seguir:

* Carta de Solicitação de Pagamento oriunda da Contratada;
* Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
* Certidão negativa de débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
* Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual;
* Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal;
* Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
* Cópia da folha de pagamentos sintética dos funcionários envolvidos nos serviços;
* Comprovante de pagamentos dos funcionários envolvidos na obra;
* Resumo da frequência dos funcionários envolvidos na obra;
* Declaração do valor devido ao INSS do mês anterior, conforme GFIP / SEFIP;
* Comprovação de recolhimento de INSS do mês anterior;
* Comprovação de recolhimento de FGTS do mês anterior.
  1. O pagamento está condicionado à Avaliação de Fornecedores que deve ser preenchida pela Fiscalização, devendo a Contratada assinar tal avaliação e receber uma cópia.
  2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.
  3. O pagamento da medição estará condicionado à verificação Cadastro Estadual de Inadimplentes – CEI.
  4. O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das disposições anteriores, à análise e aprovação da Fiscalização dos serviços realizados pela Contratada.

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

# VISITA TÉCNICA

* 1. O licitante poderá vistoriar o local onde serão realizados os serviços, objeto deste Projeto Básico para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes, até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das propostas, observando os feriados nacionais, estaduais e municipais.
  2. Tendo em vista a faculdade da realização da visita técnica, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste Projeto Básico.
  3. A Visita Técnica será previamente agendada pela licitante. A EMAP coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao local de execução dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado pelo telefone (98) 3216-6000, ramal 6581, das 09 às 16 horas e então enviada a solicitação formalmente para o e-mail [copro@emap.ma.gov.br](mailto:copro@emap.ma.gov.br) com o CNPJ da empresa, razão social, nome do representante da empresa, cargo/função na empresa, nº de CPF e nº RG de todas as pessoas que forem realizar a visita.
  4. A Visita Técnica tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos licitantes.
  5. O representante da EMAP, designado para esse fim, emitirá declaração comprobatória da vistoria efetuada.
  6. O licitante deverá apresentar Declaração, em papel que identifique a empresa, comprovando que a licitante possui conhecimento do local do objeto deste Projeto Básico, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços. Este documento se constituirá parte integrante e obrigatória para participação deste certame.

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

# METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

* 1. A Contratada deverá apresentar após a reunião de *Kick off* a metodologia a ser utilizada para execução dos trabalhos como: plano de trabalho; plano de avanço da obra de dragagem (Lote 01) com proposição de ponto inicial da dragagem em cada área, faixa de atuação da draga em cada área, tempo estimado em cada faixa; cronograma físico-financeiro com auxílio de programa ou planilha que demonstre os avanços e índices de produção, equipamentos e recursos técnicos a serem utilizados, métodos de gestão que assegurem a qualidade dos serviços, organização das equipes técnicas e administrativas e demais informações pertinentes e toda documentação pertinente e obrigatória relativa a Saúde, Segurança do Trabalho e ao Meio Ambiente.
  2. A metodologia apresentada pela Contratada deve observar o prazo da obra para a conclusão da obra/serviço.
  3. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do Edital, sendo indispensável à vistoria dos locais dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.
  4. Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a Contratada deverá atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, as Normas da Autoridade Marítima (NORMAMs) aplicáveis, as Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão (NPCP/MA) e normas estrangeiras pertinentes.
  5. Os materiais, máquinas e equipamentos a serem empregados, bem como os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

1. Às normas e especificações constantes deste Projeto Básico;
2. Às Normas da Autoridade Marítima NORMAMs aplicáveis;
3. Às Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Maranhão – NPCP/MA
4. Às normas da ABNT;
5. Às disposições legais da União e do Governo do Estado do Maranhão;
6. Às Instruções técnicas, catálogos de fabricantes, quando aprovados pela Fiscalização;
7. Às Normas Internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
8. Às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9. Às Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da EMAP, disponíveis no site [www.emap.ma.gov.br](http://www.emap.ma.gov.br).

# SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. SUBCONTRATAÇÃO

# 23. SUBCONTRATAÇÃO

* 1. Não será permitida subcontratação para o Lote 2.
  2. Será permitida subcontratação apenas para o Lote 1, conforme disposto.
  3. Em conformidade com o inciso II, do Art. 78, da lei 13.303/2016, a Contratada, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do Objeto deste Projeto Básico até o limite de 5% (cinco por cento) do total licitado.
     1. Caso a Contratada opte pela subcontratação facultada no item acima, esta deve, obrigatoriamente, destinar o mínimo de 1% (um por cento) do total licitado para Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME) ou Microempreendedor Individual (MEI), em atendimento aos Art. 47 e Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.
  4. A Contratada permanecerá diretamente responsável pela entrega do Objeto especificado neste Projeto Básico, nos limites estabelecidos no ordenamento jurídico nacional, assegurando-se a ela o respectivo direito de regresso.
  5. Havendo subcontratação, a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da empresa subcontratada, bem como responderá perante o EMAP pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
  6. A Contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.
  7. A Contratada será responsável solidariamente por todas as pendências de liquidação de qualquer obrigação financeira que for atribuída à empresa subcontratada em virtude da penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) e demais obrigações trabalhistas, sob pena de rescisão do Contrato entre a Contratada e a EMAP, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais.
  8. O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações por parte da Subcontratada e a manutenção da Contratada em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais.
  9. Todos os pormenores e prerrogativas integrantes deste Projeto que englobam as orientações sobre direito e deveres da Contratada deverão também estender-se a empresa subcontratada. Assim, é obrigação da Contratada que oriente a empresa subcontratada e faça cumprir as obrigações, procedimentos e regulamentos aqui estabelecidos, sob pena de rescisão e responsabilização solidária.
  10. A Contratada deve formalizar junto a Fiscalização da EMAP a intenção de subcontratação do serviço, apresentando Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente à subcontratada no qual comprove que a mesma tenha executado serviços similares ao que se objetiva subcontratar.
  11. É vedada subcontratação da Contratada para execução dos serviços do Lote 2.

# FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTOFORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

# REAJUSTAMENTO23. FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

* 1. Não será permitida a formação de Consórcio para o Lote 1.
  2. Será permitida participação de empresas sob a forma de consórcio apenas para o Lote 2, desde que atendidas as condições estabelecidas neste Edital e legislação aplicável.
  3. As empresas que participarem sob o regime de consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, o qual deverá ser vinculado ao Contrato a ser assinado entre a EMAP e a Contratada, subscrito pelos consorciados, do qual deverão constar as seguintes cláusulas:

1. Indicação da empresa líder e do representante legal do consórcio, além da proporção, em percentual, da participação de cada consorciada, para cada uma das linhas da Planilha Orçamentária;
2. Indicação da conta bancaria de cada consorciada para fins de pagamento;
3. Compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio perante a EMAP, pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato;
4. Prazo de duração do consórcio que deve, no mínimo, coincidir com a data da vigência dos serviços, objeto desta licitação;
5. Compromisso de que não será alterada a constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõem. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação prévia da EMAP, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original;
6. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica diversa da constituição inicial de que o consórcio não adotará denominação própria.
7. Obrigação do consórcio de apresentar, antes da assinatura do Contrato, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial da sua jurisdição.
8. Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras.
   1. No caso de consórcio, cada consorciado deverá apresentar os documentos exigidos no item 14 deste Projeto Básico, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
   2. O Consórcio deve conferir à consorciada líder amplos poderes para representar as demais consorciadas no procedimento licitatório e no Contrato, ficando a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em Consórcio, tanto na fase de licitação quanto na execução do ajuste.
   3. Fica impedida a participação de empresa consorciada, nesta licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente.
   4. Para fins de justificativa com relação a permissão de consórcio para o Objeto desta contratação, esclarece-se que dessa forma a Administração busca garantir uma maior competitividade ao certame, uma vez que são poucas empresas que possuem a capacidade técnica de atender ao Objeto para o Lote 02 em sua totalidade, pois se constitui de um conjunto de serviços distintos de engenharia (batimetria e gerenciamento de obra), normalmente prestados por empresas de engenharia especializadas em cada serviço. Dessa forma, afasta-se o risco a baixa competitividade ao mesmo tempo que garante a capacidade técnica de cada empresa consorciada, de acordo com seu campo de atuação, desde que atendidos os requisitos técnicos dispostos neste Projeto Básico.
   5. Ainda com a formação do consórcio a gestão dos serviços tanto para a empresa líder, quanto para a fiscalização torna-se mais econômica e eficiente, uma vez que será gerado apenas um contrato. Nesse sentido, o consórcio facilita também o regime de execução, para fins de cumprimento das entregas esperadas e dos pagamentos correspondentes.
   6. Por fim, a permissão de consórcio exime a EMAP de pagar bitributação, ou qualquer tipo de taxa duplicada que pode ser cobrada por diferentes entes da Administração Pública, em caso de subcontratação de serviços, o que não será permitido para o Lote 02.

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

# REAJUSTAMENTO

* 1. Considerando o prazo de vigência contratual de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, os preços contratuais somente poderão ser reajustados mediante expressa e fundamentada manifestação da Contratada, nos termos e condições estabelecidos no Contrato e no Edital de Licitação que o gerou. Caso superado prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta, os reajustes subsequentes com a mesma periodicidade (anual), garantirá a atualidade dos preços praticados, evitando defasagens que possam ocasionar o rompimento da equação econômico-financeira, originalmente estabelecida.
  2. Os reajustes serão realizados com base no “Índices de Reajustamento de Obras Portuárias - Dragagem” do DNIT para o Lote 1 e no “Índices de Reajustamento de Obras Portuárias - Consultoria” do DNIT para o Lote 2, ou por outro índice que vier a substituí-los, com base no valor do índice do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses, independentemente da variação para maior ou para menor.
  3. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra a seguir:

Onde:

*R* = valor do reajustamento procurado;

*V* = valor contratual a ser reajustado;

*Ii* = índice correspondente ao mês do reajuste; e

*I0* = índice inicial correspondente a data de apresentação da proposta.

* 1. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.
  2. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
  3. Os reajustamentos seguintes somente serão concedidos obedecida a periodicidade sucessiva de 12 (doze) meses.
  4. Não haverá direito a reajustamento que motivar atraso no serviço, seja por imperícia, e/ou improdutividade e/ou negligência, ainda que atinja o prazo de 12 meses estabelecidos.

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

# GETIN

* 1. Não há nenhuma recomendação quanto à Segurança da Informação para ser cumprida pela Contratada.

# ANEXOS DO EDITAL

* Anexo I – *Check List* SSMA e *Check list* da Segurança da Informação;
* Anexo II –Orçamento:
  + Planilha Orçamentária Sintética;
  + Composições de Preços Unitárias;
  + Composição de BDI;
  + Composição de Encargos Sociais.
* Anexo III – Plano de Gerenciamento de Risco - Matriz de Risco;
* Anexo IV – Cronogramas Físico-Financeiro;
* Anexo V – Cadernos de Encargos;
* Anexo VI – Critérios de Medição;
* Anexo VII – Modelos:
  + Modelo de Planilha Orçamentária;
  + Modelo de Composição de Custo Unitário;
  + Modelo de Composição de BDI;
  + Modelo de Cronograma Físico Financeiro;
  + Modelo de Encargos Sociais;
* Anexo VIII – Avaliação de Fornecedor;
* Anexo IX – Plantas;
* Anexo X – Relatório de Sondagem Marítima e Levantamento de Sísmica.