SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

1.1	Definições	3

2	DOCUMENTOS E BIBLIOGRAFIAS DE REFERÊNCIA	4

2.1	Documentos do Projeto de Dragagem	4

2.2	Bibliografias, normas e documentos de referência	6

3	FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	6

3.1	Planejamento do gerenciamento dos riscos	8

3.2	Identificação dos riscos	8

3.3	Análise qualitativa dos riscos	8

3.4	Análise quantitativa dos riscos	10

3.5	Planejamento das respostas aos riscos	10

3.6	Implementação das respostas aos riscos	10

3.7	Monitoramento dos riscos	11

ANEXO 01 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Erro! Indicador não definido.

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figura 1 - Mapa de localização das áreas ao norte, leste e ao sul da Ilha de Guarapirá, Porto do Itaqui em São Luís – MA	3

Tabela 1 – Definições adotadas.	4

Tabela 2 – Matriz de risco – Legenda	9

Tabela 3 – Matriz de risco – Impacto x Probabilidade	9

# INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade estabelecer um plano gerenciamento dos riscos que possam vir a acontecer durante a execução da obra de dragagem das áreas ao norte, à leste e ao sul da ilha de Guarapirá no Porto do Itaqui.

O Porto do Itaqui está situado na Baía de São Marcos, no município de São Luís, capital do Estado do Maranhão, a 11 km do centro da cidade. A imagem aérea com a indicação do Porto do Itaqui e das áreas de dragagem é apresentada na Figura 1.

Porto do Itaqui

Ilha de Guarapirá

Área Norte

Área Sul

Área Leste

Baía de São Marcos

Figura 1 - Mapa de localização das áreas ao norte, leste e ao sul da Ilha de Guarapirá, Porto do Itaqui em São Luís – MA

## Definições

As definições adotadas neste documento são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Definições adotadas.

| CONTRATANTE | EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária. |
| --- | --- |
| CONTRATADA | Empresa vencedora da Licitação CONTRATADA para a execução das obras. |
| FISCALIZAÇÃO | Representante a ser nomeado pela CONTRATANTE para acompanhamento das obras. |

# DOCUMENTOS E BIBLIOGRAFIAS DE REFERÊNCIA

## Documentos do Projeto de Dragagem

Neste item são apresentados os principais documentos do Projeto Executivo, com o nome e descrição de cada documento.

- 2021.01-RL-GEO-1001-001 - Relatório Técnico - Levantamento Sísmico de Baixa Frequência.

- 2021.01-EP-GER-1001-0003 - Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA.

- MC-020.022-300-00-001 – Projeto Executivo – Memorial de Cálculo dos Volumes.

- MD-020.022-300-00-001 – Projeto Executivo – Memorial descritivo.

- CM-020.022-300-05-001 – Projeto Executivo – Critérios de medição e pagamento;

- RT-020.022-300-05-001 – Projeto Executivo – Plano de Fiscalização;

- ES-020.022-300-05-001 – Projeto Executivo – Especificação técnica dos equipamentos;

- PQ-020.022-300-00-001 - Projeto Executivo – Planilha de Quantidades;

- OR-020.022-300-05-001 - Projeto Executivo - Orçamento com Nota Técnica, Cronograma Físico-Financeiro com Curva S e Histograma;

- CR-020.022-300-00-001 - 	Projeto Executivo - Cronograma de Execução da Obra;

- D-020.022-300-03-001 - Projeto Executivo – Mapa de Resistências do Solo;

- D-020.022-300-05-001 - Projeto Executivo - Layout Geral.

- D-020.022-300-05-002 - Projeto Executivo - Layout Geral – Batimetria.

- D-020.022-300-05-003 - Projeto Executivo - Layout Geral – Isóbatas.

- D-020.022-300-05-004 - Projeto Executivo - Planta de Locação das Seções Áreas Norte, Leste e Sul.

- D-020.022-300-05-005 - Projeto Executivo - Área Norte - Seções Nt01 a Nt11.

- D-020.022-300-05-006 - Projeto Executivo - Área Norte - Seções Nt12 a Nt17 e Nl01 a Nl 06.

- D-020.022-300-05-007 - Projeto Executivo - Área Norte - Seções Nl07 a Nl14.

- D-020.022-300-05-008 - Projeto Executivo - Área Leste - Seções Lt01 a Lt08 e Ll01 a Ll03.

- D-020.022-300-05-009 - Projeto Executivo - Área Sul - Seções St01 a St08.

- D-020.022-300-05-010 - Projeto Executivo - Área Sul - Seções St09 a St16.

- D-020.022-300-05-011 - Projeto Executivo - Área Sul - Seções St17 a St23.

- D-020.022-300-05-012 - Projeto Executivo - Área Sul - Seções Sl01 a Sl04.

- D-020.022-300-05-013 - Projeto Executivo - Área Sul - Seções Sl05 a Sl07.

- D-020.022-300-10-001 - Projeto Executivo - Sinalização Náutica - Plano de Deslocamento Provisório e Definitivo das Boias.

- D-020.022-300-11-001 - Projeto Executivo - Layout da Área de Despejo (Bota-Fora).

- D-020.022-300-11-002 - Projeto Executivo - Área De Despejo - Seções Dt01 a Dt14.

- D-020.022-300-11-003 - Projeto Executivo - Área De Despejo - Seções Dt15 a Dt19 e Dl01 a Dl08.

- D-020.022-300-11-004 - Projeto Executivo - Área De Despejo - Seções Dl09 a Dl11.

- D-020.022-300-91-001 - Projeto Executivo - Plano de Avanço Proposto para Dragagem das Áreas Norte, Leste e Sul.

## Bibliografias, normas e documentos de referência

- PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK. 6ª edição.

# FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Gerenciamento de riscos é o processo de identificar os riscos em um projeto com o estabelecimento dos planos de ação para contornar possíveis problemas.

O gerenciamento de riscos inclui: os processos de condução do planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, implementação das respostas e monitoramento dos riscos.

O projeto em estudo trata-se de um projeto estratégico para a CONTRATANTE, logo o gerenciamento se faz importante, pois é necessário estar preparado para qualquer dificuldade que possa vir a prejudicar o andamento do projeto em sua fase de implementação, ou seja, durante a execução da obra de dragagem.

O risco em um projeto pode ser definido como um evento que tem certo nível de probabilidade de acontecer, podendo impactar positivamente ou negativamente no andamento do projeto. Os riscos podem ser conhecidos ou desconhecidos, onde os conhecidos são identificados previamente no planejamento do projeto, já os desconhecidos não são identificados previamente e não são esperados no andamento do projeto. Os riscos também podem ser divididos em duas vertentes, sendo uma ameaça ou oportunidade ao projeto. Logo, neste documento é dado foco nos riscos que ameacem o andamento do projeto.

De acordo com a bibliografia: A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK 2.2, publicada pelo Project Management Institute - PMI, existem sete processos que podem, ou não, fazer parte do gerenciamento de riscos. Sendo:

- Planejamento do gerenciamento dos riscos;

- Identificação dos riscos;

- Realização da análise qualitativa dos riscos;

- Realização da análise quantitativa dos riscos;

- Planejamento das respostas aos riscos;

- Implementação das respostas aos riscos; e

- Monitoramento dos riscos.

Nos itens a seguir, são apresentadas descrições dos sete processos supracitados, os quais são implementados no Anexo 01 deste documento.

## Planejamento do gerenciamento dos riscos

O planejamento do gerenciamento de riscos consiste em planejar como o gerenciamento será executado, monitorado e controlado. Isso inclui a definição da metodologia empregada e a delegação das funções e responsabilidades. Conforme supracitado, este documento se baseia na metodologia definida pela bibliografia PMBOK [31].

Quanto às funções e responsabilidades dos riscos, serão atribuídas a CONTRATANTE, a CONTRATADA e/ou a FISCALIZAÇÃO conforme definições apresentadas na Tabela 1.

## Identificação dos riscos

A etapa de identificação dos riscos consiste no mapeamento dos riscos que o projeto está exposto. Devem ser incluídos nesse mapeamento os detalhes sobre cada um deles, como suas causas e efeitos.

De modo a identificar os riscos em uma visão macro, no projeto em análise a ferramenta utilizada nessa etapa do planejamento, ocorreu por meio de um brainstorming com os envolvidos no projeto.

## Análise qualitativa dos riscos

A análise qualitativa diz respeito à priorização dos riscos identificados, devido a sua probabilidade de ocorrência ou ao impacto que pode gerar no projeto.

No Anexo 01 a classificação ocorreu por meio de uma escala onde a probabilidade pode ir de muito alta a quase nula (muito baixa), e o impacto pode ir de gravíssimo (muito alto) a insignificante (muito baixo).

De modo a identificar os riscos que possuem ao mesmo tempo muita probabilidade de ocorrer, e representam um grande impacto ao projeto, as informações serão cruzadas em uma matriz de probabilidade e impacto conforme a Tabela 3, onde os graus dos riscos são elencados em cinco cores. Logo, todos os riscos foram analisados de forma a mitigar possíveis consequências durante a execução da obra, independente se o risco é muito baixo ou muito alto.

Uma legenda com a classificação dos valores de probabilidade, impacto e grau do risco é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Matriz de risco – Legenda

| Probabilidade (A) | Impacto (B) | Risco (A*B) |
| --- | --- | --- |
| 1 Muito baixa | 1 Muito baixo | 1 a 3 Muito Baixo |
| 2 Baixa | 2 Baixo | 4 a 7 Baixo |
| 3 Média | 3 Médio | 8 a 12 Médio |
| 4 Alta | 4 Alto | 13 a 16 Alto |
| 5 Muito alta | 5 Muito alto | 17 a 25 Muito Alto |

Tabela 3 – Matriz de risco – Impacto x Probabilidade

| Matriz de Probabilidade e Impacto |  | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - Muito baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito alto |
| Probabilidade | 5 - Muito alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 4 - Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 - Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 - Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 - Muito baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Análise quantitativa dos riscos

Esta etapa consiste em uma avaliação quantitativa dos riscos caso venham a se tornar um problema real. Essa avaliação é expressa em números, podendo ser uma estimativa com previsões no orçamento e prazos do projeto.

Realizar uma análise quantitativa depende da disponibilidade de dados de alta qualidade sobre os riscos do projeto e outras fontes de incertezas.

Portanto, baseado nas preconizações do guia PMBOK [31] e em função do tempo estimado para implementação do projeto, a análise de riscos será exclusivamente qualitativa.

## Planejamento das respostas aos riscos

Esta etapa consiste no desenvolvimento de estratégias e planos para abordar os riscos identificados, com a prevenção de possíveis danos ao andamento do projeto.

Para que os riscos não causem um grande impacto no andamento do projeto, deve-se investir na eliminação de suas causas por meio de ações preventivas e com a criação de planos para gerenciar os riscos caso eles aconteçam.

Portanto, no Anexo 01 as respostas aos riscos serão apresentadas em ações preventivas e corretivas.

## Implementação das respostas aos riscos

A implementação das respostas aos riscos refere-se a pratica das ações que foram planejadas. Para isso, é importante que as etapas de planejamento tenham sido executadas corretamente.

Nesta etapa é atribuido o responsável encarregado de contornar o problema caso esse venha a acontecer, sendo a CONTRATANTE, a CONTRATADA e/ou a FISCALIZAÇÃO, conforme as definições apresentadas na Tabela 1.

## Monitoramento dos riscos

A última etapa do gerenciamento de riscos consiste em acompanhar o projeto ao longo de sua realização, observando quando ele está sendo exposto aos riscos e identificar o momento certo de implementar a resposta planejada.

Nessa etapa também são considerados os novos riscos que podem surgir durante a execução da obra, de modo que o gerenciamento de riscos se torne um processo contínuo e cíclico.